## Slide 1: Rencana Kerja
Oleh
Ns. Suyamto SST., MPH
STIKES NOTOKUSUMO YOGYAKARTA

## Slide 2: Rencana kerja
Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/atau seseorang mencapai tujuan tersebut.

## Slide 3
Dengan membaca rencana kerja, Anda bisa memahami skala sebuah kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan yang akan dicapai.

## Slide 4
Melalui rencana kerja, Anda memecah proses jadi tugas-tugas kecil yang ringan sekaligus mengetahui apa saja yang Anda ingin capai.
Pelajari cara membuat rencana kerja agar Anda lebih siap mengerjakan

## Slide 5: LANGKAH LANGKAH

## Slide 6: 1. Tentukan untuk apa rencana kerja itu Anda susun.

## Slide 7
Ada beragam alasan kita menyusun rencana kerja.
Tentukan tujuan itu dari awal agar anda bisa mempersiapkan rencana kerja dengan baik.
Ingat, sebagian besar rencana kerja berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya 3 x 24 jam atau sesuai tujuan. ( kurun waktu)

## Slide 8
  Di bangsal di suatu Rumah Sakit, rencana kerja membantu atasan Anda mengetahui tindakan apa yang akan Anda kerjakan selama beberapa bulan ke depan.
  Atasan Anda butuh informasi itu biasanya seusai rencana kerja .
  Rencana kerja juga bisa berupa hasil dari sesi perencanaan strategis yang dibuat team dalam bangsal tersebut.
  Di dunia akademik rencana kerja cocok digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan rencana kerja.
  Rencana kerja memberi Anda gambaran, apa yang Anda berniat lakukan, bagaimana Anda akan melakukannya, dan kapan Anda berencana menyelesaikannya.

## Slide 9: 2.Tulis pendahuluan dan latar belakang.

## Slide 10
Untuk rencana kerja profesional, Anda harus menulis pendahuluan dan latar belakang.
Pendahuluan sebaiknya singkat dan menarik.
Ingatkan atasan Anda kenapa Anda membuat rencana kerja itu.
Kenalkan padanya rencana yang akan Anda kerjakan selama kurun waktu tertentu.

## Slide 11: 3. Tentukan tujuan dan target.

## Slide 12
Tujuan dan target adalah dua hal yang saling terkait. Dalam rencana kerja, keduanya sama-sama mengarah ke pencapaian hasil.
Bedanya,
  Tujuan bersifat umum,
  Target lebih spesifik.

## Slide 13
Tujuan adalah gambaran keseluruhan masalah yang di hadapi. Tuliskan apa saja hasil akhir yang Anda inginkan dari rencana kerja itu. Usahakan cakupannya luas. (Tujuan Umum)

## Slide 14
Target sebaiknya spesifik dan nyata. Dengan kata lain, Anda harus bisa mencoret langkah-langkah yang ada di daftar target setelah Anda menyelesaikannya. (Tujuan Khusus)

## Slide 15: 4. Susun rencana kerja dengan target-target yang "SMART

## Slide 16
SMART adalah akronim yang biasa digunakan untuk mencari hasil yang lebih nyata dan bisa dikerjakan dalam rencana kerja.

## Slide 17
  Specific berarti terperinci. Apa tepatnya yang akan kita lakukan untuk siapa? Uraikan populasi yang akan Anda layani dan semua tindakan spesifik yang akan Anda gunakan untuk membantu mereka.

## Slide 18
  Measurable berarti terukur. Apakah target itu kuantitatif dan bisa diukur? Bisakah Anda menghitung hasilnya?

## Slide 19
  Achievable berarti bisa dicapai. Bisakah Anda menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang Anda miliki? Mengingat segala keterbatasan yang ada, target Anda harus realistis.

## Slide 20
  Relevant adalah terkait kepentingan. Akankah target itu berdampak pada tujuan atau strategi yang Anda inginkan?
  Time adalah waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
  Pastikan target dan metode kerja Anda memiliki keterkaitan yang jelas dan instuitif.

## Slide 21: 5.Cantumkan sumber daya yang Anda miliki.

## Slide 22
Dalam daftar ini tulis semua yang Anda
butuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
Sumber daya beragam bentuknya, tergantung
untuk apa rencana kerja itu Anda buat.

## Slide 24
Batasan adalah hambatan yang bisa jadi menghalangi upaya Anda mencapai tujuan dan target. Misalnya, ketika mengerjakan tugas penelitian di sekolah atau kampus, jadwal Anda ternyata terlalu padat sehingga Anda tidak bisa meneliti dan menulis dengan baik. Karena itu, batasan Anda adalah jadwal yang padat. Coba hilangkan komitmen lain sepanjang semester itu agar Anda bisa menyelesaikan rencana kerja secara efektif.

## Slide 25: 7.Siapa yang bertanggung jawab?

## Slide 26
Pertanggungjawaban adalah elemen penting rencana yang baik.
Siapa yang bertanggung jawab atas penyelesaian tiap tugas?
Walau ada tim yang mengerjakan sebuah tugas, satu orang harus bertanggung jawab memastikan tugas itu selesai tepat waktu.

## Slide 27: 8. Tulis strategi.

## Slide 28
Amati rencana kerja Anda, kemudian putuskan bagaimana Anda menggunakan sumber daya sembari mengatasi batasan untuk mencapai tujuan dan target.

## Slide 29
  Tulis daftar tindakan yang terperinci.
  Kenali apa yang harus terjadi tiap jam atau hari agar tujuan Anda tercapai.
  Cantumkan juga tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh anggota tim lainnya.

## Slide 30
  Buat jadwal. Walau Anda boleh membuat jadwal kerja tentatif, kejadian atau situasi tidak terduga bisa muncul sewaktu-waktu. Karenanya, sediakan ruang di jadwal Anda untuk menghindari keterlambatan.

## Slide 31
SEKIAN TERIMA KASIH

## Slide 32: KASUS
Seorang laki laki berusia 47 tahun datang ke RS Sardjito Yogyakarta. Setelah dilakukan pengkajian pada tanggal 10 Oktober 2019 didapatkan data: pasien mengeluh badannya terasa lemah, nafsu makan menurun sejak 2 hari yang lalu, mual dan muntah. Tanda tanda vital TD.90/60 mmHg, RR.18x/menit, suhu 340 C, Nadi 80x/menit. Dokter menyarankan untuk rawat inap. Dan dipasang infus RL.18 tetes/menit . Buatlah Rencana Kerja dan laporan Kerja dalam melakukan asuhan keperawatan pada kasus diatas.